## Slide 1
netfive
TruckPag
ENCERRAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO
TruckPag × Axur
Proteção de Presença Digital
Finalização após o Follow-up 2
Validações pendentes e próximos passos
JULHO · 2026
RESILIÊNCIA DIGITAL ATIVADA.

## Slide 2
NETFIVE × TRUCKPAG
STATUS
02
VISÃO EXECUTIVA
A implementação está na etapa de finalização
Não houve um terceiro follow-up. O encerramento acontece após o Follow-up 2.
01
Kickoff
CONCLUÍDO
02
Configuração
CONCLUÍDO
03
Follow-up 1
CONCLUÍDO
04
Follow-up 2
CONCLUÍDO
05
Finalização
ESTAMOS AQUI

## Slide 3
NETFIVE × TRUCKPAG
RESUMO
03
RESUMO EXECUTIVO
O foco agora é validar e decidir
A plataforma já gerou sinais úteis; o encerramento depende de decisões da TruckPag.
ATIVADO
Monitoramento operacional
A jornada de implantação e os dois follow-ups foram concluídos.
VALIDAR
Proteção de Marca
Revisar os achados detectados e confirmar a tratativa dos tickets.
DECIDIR
OnePixel
Definir se a funcionalidade será implementada ou ficará fora do escopo atual.
RESULTADO ESPERADO encerrar a implantação com responsáveis, decisões e próximos passos registrados.

## Slide 4
NETFIVE × TRUCKPAG
PROTEÇÃO DE MARCA
04
ACHADOS IDENTIFICADOS
Proteção de Marca exige validação da TruckPag
A visão compartilhada da plataforma apresentava 8 tickets abertos.
01
Phishing
Página “Gestão de Pedágio – PagPedágio”
02
Domínio similar
Registro associado a truckpag.notion.site
03
Perfil falso
Ocorrência em rede social / LinkedIn
VALIDAÇÃO NECESSÁRIA
Para cada ticket:
• confirmar legitimidade • definir prioridade • aprovar tratativa • indicar responsável
Contagens conforme evidências fornecidas; confirmar o status ao vivo no encerramento.

## Slide 5
NETFIVE × TRUCKPAG
SUPERFÍCIES MONITORADAS
05
VISIBILIDADE AMPLIADA
Outros sinais disponíveis na plataforma
Os módulos complementam a visão de risco e ajudam a priorizar respostas.
VAZAMENTO DE DADOS
1 menção observada
A evidência compartilhada mostra um arquivo associado ao termo “Truckpag”, com status “Novo”. Validar o conteúdo da amostra e a necessidade de resposta.
DEEP & DARK WEB
Nenhum ticket na visão apresentada
A tela compartilhada não exibia resultados. Manter o monitoramento contínuo após o encerramento da implantação.
AÇÃO RECOMENDADA
Registrar a conclusão da análise e o responsável por cada sinal.

## Slide 6
NETFIVE × TRUCKPAG
ONEPIXEL
06
DECISÃO PENDENTE
OnePixel: implementar ou manter fora do escopo?
A TruckPag precisa confirmar a decisão para que o projeto seja formalmente encerrado.
OPÇÃO A
Implementar
• definir objetivo e escopo • validar requisitos técnicos • nomear responsáveis • acordar data de ativação
OPÇÃO B
Não implementar agora
• registrar a decisão • documentar a justificativa • manter como evolução futura • definir gatilho para reavaliação
DECISÃO DA TRUCKPAG
☐ Implementar ☐ Não implementar agora | Responsável: __________ Data: ___/___/___

## Slide 7
NETFIVE × TRUCKPAG
ENCERRAMENTO
07
CHECKLIST DE CONCLUSÃO
O que falta para finalizar a implementação
Quatro confirmações objetivas encerram o ciclo e iniciam a operação contínua.
01
Validar os tickets de Proteção de Marca
TRUCKPAG
02
Definir a tratativa para cada ocorrência
TRUCKPAG + NETFIVE
03
Decidir sobre a implementação do OnePixel
TRUCKPAG
04
Registrar responsáveis e aceite de encerramento
TRUCKPAG + NETFIVE
SAÍDA
Implantação encerrada → operação e acompanhamento contínuos

## Slide 8
ENCERRAMENTO
Decisões claras. Proteção contínua.
Próximo passo: concluir as validações e registrar o aceite da TruckPag.
NETFIVE × TRUCKPAG
Obrigado.