## Slide 1
PROJECT CLOSEOUT
Projeto TruckPag + Axur
Encerramento da Implementação
PROTEÇÃO DA PRESENÇA DIGITAL | RESILIÊNCIA DIGITAL ATIVADA
Julho/2026
Conclusão da implantação • Transição para sustentação
TRUCKPAG
×
×
CONFIDENCIAL
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Abrir a reunião, confirmar a conclusão da implantação e alinhar o propósito da transição para a operação assistida. CONTEÚDO RESUMIDO: Projeto TruckPag + Axur; encerramento da implementação; proteção da presença digital; resiliência digital ativada; julho de 2026. SUGESTÃO VISUAL: Capa institucional em fundo azul-marinho, com lockup das três marcas e elemento orbital representando proteção contínua. SPEAKER NOTES: Boa tarde. Obrigado pela presença da diretoria, gestores e equipes técnicas da TruckPag, Axur e Netfive. Esta reunião formaliza o encerramento da fase de implementação do Projeto TruckPag + Axur. Nosso objetivo hoje é apresentar o valor entregue, registrar o estágio operacional alcançado e alinhar a passagem para sustentação. A tecnologia está ativada, os ativos prioritários foram configurados e os fluxos de detecção e comunicação estão preparados. A partir deste marco, saímos de um projeto de implantação e entramos em um ciclo contínuo de monitoramento, resposta e evolução da postura de risco digital. MENSAGEM-CHAVE: A implantação foi concluída; a proteção contínua começa agora. TEMPO ESTIMADO: 1 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Fade suave no título e, em seguida, no subtítulo. Sem transições chamativas.

## Slide 2
IMPLEMENTAÇÃO
Do contrato à operação: nove marcos concluídos
Evolução controlada, validação conjunta e ambiente operacional
2 min
01
Assinatura
02
Kickoff
03
Tenant
04
Levantamento
de ativos
05
Configuração
06
Follow-up
07
Ajustes
08
Validação
final
✓
Conclusão
100%
IMPLEMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Tenant ativo • ativos prioritários cadastrados • regras configuradas • validação final realizada
AMBIENTE OPERACIONAL
OBJETIVO Evidenciar disciplina de execução e formalizar a conclusão integral do escopo de implantação.
MENSAGEM-CHAVE
Os nove marcos foram percorridos; o ambiente está pronto para operar e evoluir.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Demonstrar a evolução do projeto, o fechamento dos marcos e a disponibilidade do ambiente operacional. CONTEÚDO RESUMIDO: Linha do tempo: assinatura, kickoff, tenant, levantamento de ativos, configuração, follow-up, ajustes, validação final e conclusão — 100% concluído. SUGESTÃO VISUAL: Linha do tempo horizontal com nove marcos; todos ativos e o marco final em verde. SPEAKER NOTES: O projeto avançou por nove marcos de controle. Começamos com a formalização e o kickoff, estruturamos o tenant e conduzimos o levantamento dos ativos digitais relevantes para a TruckPag. Em seguida, configuramos os cenários de monitoramento, realizamos sessões de follow-up, refinamos parâmetros e concluímos a validação final. O marco em verde representa o aceite da fase de implantação. Isso significa que o ambiente está operacional, com cobertura inicial estabelecida e pronto para entrar na rotina de sustentação. A conclusão do cronograma não encerra o risco; ela encerra a construção da capacidade de monitorá-lo e responder a ele. MENSAGEM-CHAVE: A implantação atingiu 100% dos marcos e entregou um ambiente operacional. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Wipe discreto da esquerda para a direita na linha do tempo; conclusão em verde por último.

## Slide 3
BRAND PROTECTION
A marca passa a ser monitorada além do perímetro
Detecção de abuso, priorização e resposta para reduzir exposição digital
2 min
01
Phishing de pedágio
Campanhas, páginas e comunicações fraudulentas relacionadas a serviços de pedágio.
02
Uso indevido por terceiros
Referências e associações envolvendo Samsara, Edenred e Controle Fretes requerem validação contextual.
03
Domínios semelhantes
Monitoramento de typosquatting e domínios similares, como truckpag.com.
SUPERFÍCIE EXTERNA MONITORADA
DOMÍNIOS
MARCA
TP
✓
VISIBILIDADE
✓
RESPOSTA RÁPIDA
✓
MONITORAMENTO 24×7
✓
MENOR EXPOSIÇÃO
OBJETIVO Demonstrar como a plataforma reduz risco de fraude, confusão de marca e exposição reputacional.
MENSAGEM-CHAVE
A capacidade entregue amplia visibilidade e encurta o caminho entre abuso de marca e mitigação.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Apresentar a cobertura de Brand Protection e os cenários prioritários para a TruckPag. CONTEÚDO RESUMIDO: Phishing relacionado a pedágio; uso indevido da marca por terceiros — Samsara, Edenred e Controle Fretes; domínios semelhantes, como truckpag.com. Benefícios: menor superfície de ataque, monitoramento contínuo, resposta rápida e maior visibilidade. SUGESTÃO VISUAL: Três cards de risco à esquerda e um radar de superfície externa à direita. SPEAKER NOTES: A primeira capacidade entregue é a proteção da marca no ambiente externo. O monitoramento foi orientado para três cenários: phishing relacionado a serviços de pedágio; uso indevido ou associação indevida da marca por terceiros, incluindo referências a Samsara, Edenred e Controle Fretes; e domínios semelhantes, com atenção a variações como truckpag.com. Esses sinais não devem ser tratados de forma automática como incidente confirmado. A validação contextual da TruckPag é essencial para diferenciar parceria legítima, menção autorizada e abuso. O valor está na combinação entre visibilidade contínua, priorização e resposta. Quanto menor o intervalo entre detecção, validação e ação, menor a janela de exposição de clientes e da marca. MENSAGEM-CHAVE: Brand Protection transforma sinais externos dispersos em casos priorizados e acionáveis. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Entrada por Fade dos três cenários; radar aparece por último.

## Slide 4
DEEP & DARK WEB
Ausência de achados é o cenário desejado — não o fim da vigilância
Monitoramento contínuo de sinais de exposição e comercialização ilícita
2 min
Deep & Dark Web / Resultados
✓
Nenhum resultado encontrado
Cenário registrado na validação final
ESTADO IDEAL • MONITORAMENTO ATIVO
1
Credenciais
Contas e combinações expostas
2
Cartões
Dados financeiros comprometidos
3
Documentos
Informações sensíveis publicadas
4
Fóruns
Menções e planejamento adversário
5
Mercados ilícitos
Oferta ou venda de dados
OBJETIVO Registrar o cenário atual e reforçar por que a vigilância contínua reduz risco preventivamente.
MENSAGEM-CHAVE
Nenhum achado é uma boa notícia; manter a capacidade de descobrir cedo é a proteção real.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Explicar o resultado sem achados e a importância da continuidade do monitoramento. CONTEÚDO RESUMIDO: Nenhum resultado encontrado na validação final. A cobertura monitora credenciais, cartões, documentos, fóruns e mercados ilícitos para prevenir impacto reputacional e proteger clientes e colaboradores. SUGESTÃO VISUAL: Reprodução visual de tela com a mensagem “Nenhum resultado encontrado” e lista de fontes monitoradas. SPEAKER NOTES: Na frente de Deep & Dark Web, o registro da validação final indica nenhum resultado encontrado. Este é o cenário desejado: não há sinal identificado, neste momento, nas categorias monitoradas. É importante separar ausência de achados de ausência de risco. Credenciais, cartões, documentos, fóruns e mercados ilícitos mudam continuamente. Por isso, o benefício está na vigilância recorrente e na capacidade de identificar exposição cedo, antes de fraude, comprometimento de contas ou dano reputacional. Para a diretoria, a leitura correta é: o cenário atual é favorável e existe agora uma capacidade ativa para detectar mudanças nesse cenário. MENSAGEM-CHAVE: O cenário atual é favorável e permanece sob vigilância contínua. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Fade da moldura da plataforma; lista de fontes por aparecimento sequencial.

## Slide 5
PRÓXIMOS PASSOS
Duas ações destravam o valor pleno da operação
A implantação terminou; a eficácia depende de validação e telemetria
2 min
01
1. Validar alertas com agilidade
Confirmar ou descartar phishing, perfis falsos e uso indevido da marca. A validação da TruckPag autoriza o fluxo de takedown e reduz falsos positivos.
02
2. Implementar o One Pixel
Adicionar telemetria para ampliar a detecção automática de cópias e páginas fraudulentas, acelerando a descoberta de campanhas.
1
ALERTA
2
VALIDAÇÃO
3
TAKEDOWN
4
APRENDIZADO
RESILIÊNCIA DIGITAL ATIVADA
OBJETIVO Converter a capacidade implantada em resposta efetiva e aumento contínuo da cobertura.
MENSAGEM-CHAVE
Validação rápida e One Pixel são os próximos habilitadores de eficácia.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Alinhar as responsabilidades imediatas da TruckPag após o encerramento da implantação. CONTEÚDO RESUMIDO: Validar alertas de phishing, perfis falsos e uso indevido para permitir takedowns; implementar o One Pixel para ampliar a detecção automática. SUGESTÃO VISUAL: Dois cards de ação e um ciclo operacional alerta–validação–takedown–aprendizado. SPEAKER NOTES: A implantação está concluída, mas duas ações são essenciais para capturar o valor pleno. Primeiro, a TruckPag precisa validar rapidamente os alertas de phishing, perfis falsos e uso indevido da marca. A plataforma e a operação identificam o sinal; a TruckPag confirma o contexto de negócio e viabiliza o takedown quando aplicável. Segundo, recomendamos implementar o One Pixel. Essa telemetria amplia a capacidade de detectar automaticamente páginas que copiem elementos da presença digital legítima. Em conjunto, essas ações aceleram a resposta e melhoram a qualidade das detecções ao longo do tempo. É assim que a resiliência digital deixa de ser apenas uma configuração e passa a ser um processo vivo. MENSAGEM-CHAVE: O valor operacional depende de uma decisão rápida da TruckPag e da ampliação de telemetria. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Cards com Fade; ciclo em quatro etapas com Aparecer.

## Slide 6
INTEGRAÇÕES
Detecção conectada à equipe reduz o tempo de exposição
WhatsApp, API e e-mail suportam comunicação multicanal
2 min
A
AXUR
Fonte de inteligência
!
DETECÇÃO
Sinal priorizado
{}
API
Orquestração
W
WHATSAPP
Alerta imediato
TP
EQUIPE
Validação humana
✓
MITIGAÇÃO
Takedown / ação
W
WHATSAPP
Urgência e mobilização
{}
API
Automação e rastreabilidade
@
E-MAIL
Registro e comunicação formal
OBJETIVO Demonstrar o fluxo integrado de comunicação e o ganho potencial em velocidade de resposta.
MENSAGEM-CHAVE
A integração leva a inteligência ao canal de decisão — sem depender de consulta manual.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Explicar como WhatsApp, API e e-mail conectam detecção, equipe e mitigação. CONTEÚDO RESUMIDO: Fluxo: Axur → Detecção → API → WhatsApp → Equipe → Mitigação. E-mail mantém registro formal e a API permite automação. SUGESTÃO VISUAL: Fluxo horizontal com seis nós e bloco inferior de canais. SPEAKER NOTES: A integração foi desenhada para diminuir o tempo entre a descoberta e a ação. A Axur identifica e prioriza o sinal; a API permite encaminhar e orquestrar o evento; o WhatsApp acelera a mobilização; a equipe da TruckPag valida o contexto; e a mitigação é iniciada. O e-mail complementa o fluxo com registro formal e rastreabilidade. O ponto central não é apenas ter três canais, mas usar cada um para a finalidade correta: urgência no WhatsApp, automação na API e registro no e-mail. Essa arquitetura reduz dependência de consulta manual à plataforma e apoia um processo mais previsível. MENSAGEM-CHAVE: A informação chega à equipe certa, no canal certo, para acelerar a mitigação. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Wipe da esquerda para a direita no fluxo; canais aparecem em conjunto.

## Slide 7
GOVERNANÇA
Operação assistida conecta rotina, decisão e evolução
Cadência semanal e indicadores tornam o risco gerenciável
2 min
OPERAÇÃO ASSISTIDA
Monitorar.
Validar.
Responder.
Evoluir.
Um ciclo de melhoria contínua, com visibilidade executiva e disciplina operacional.
✓
Sustentação
Tratamento de dúvidas, ajustes e chamados
✓
Monitoramento contínuo
Acompanhamento dos riscos externos
✓
Reuniões semanais
Priorização e desbloqueio de decisões
✓
Indicadores
MTTD, MTTR, volume e efetividade
✓
Evolução dos riscos
Tendências, cobertura e recomendações
SUPORTE
cti@netfive.com.br
WhatsApp (51) 99661-5601
OBJETIVO Formalizar a entrada em sustentação, a cadência de governança e os canais de suporte.
MENSAGEM-CHAVE
A governança sustenta a capacidade técnica e transforma eventos em decisões.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Apresentar o início da operação assistida, as rotinas de governança e os canais de suporte. CONTEÚDO RESUMIDO: Sustentação, monitoramento contínuo, reuniões semanais, indicadores e evolução de riscos. Suporte: cti@netfive.com.br e WhatsApp (51) 99661-5601. SUGESTÃO VISUAL: Manifesto operacional à esquerda e cinco componentes de governança à direita. SPEAKER NOTES: Com o encerramento da implantação, iniciamos a operação assistida. A governança será organizada em cinco frentes: sustentação para dúvidas e ajustes; monitoramento contínuo dos riscos; reuniões semanais para priorização; indicadores para dar visibilidade a tempo, volume e efetividade; e acompanhamento da evolução dos riscos. A Netfive atua como ponto de coordenação operacional, em parceria com Axur e TruckPag. Para suporte, ficam formalizados o e-mail cti@netfive.com.br e o WhatsApp (51) 99661-5601. O objetivo da cadência semanal não é apenas revisar alertas, mas transformar dados em decisões e melhorias de cobertura. MENSAGEM-CHAVE: Operação assistida inicia com canais, cadência e responsabilidades claras. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Fade do manifesto; itens de governança em sequência curta.

## Slide 8
VALOR ENTREGUE
Dez benefícios consolidam a nova capacidade de DRP
Tecnologia, processo e governança combinados para reduzir risco digital
2 min
01
Proteção da marca
Abuso e impersonação
02
Redução de phishing
Sinais priorizados
03
Deep & Dark Web
Exposição monitorada
04
Threat Intelligence
Contexto para decisão
05
Automação
Integrações e escala
06
Proteção reputacional
Menor janela de dano
07
Visibilidade de ativos
Superfície conhecida
08
Resposta rápida
Fluxos acionáveis
09
Governança
Cadência e indicadores
10
Resiliência digital
Evolução contínua
CAPACIDADE ATIVADA
Detectar antes → decidir com contexto → responder com velocidade → aprender continuamente
OBJETIVO Consolidar os benefícios de negócio e operação entregues pelo projeto.
MENSAGEM-CHAVE
O projeto entrega uma capacidade integrada — não apenas uma ferramenta.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Sintetizar os benefícios entregues em linguagem de negócio e segurança. CONTEÚDO RESUMIDO: Proteção da marca, redução de phishing, Deep/Dark Web, inteligência de ameaças, automação, proteção reputacional, visibilidade de ativos, resposta rápida, governança e resiliência digital. SUGESTÃO VISUAL: Dez cards numerados, agrupados em duas linhas, com uma cadeia de valor na base. SPEAKER NOTES: O valor entregue pode ser resumido em dez benefícios. A TruckPag passa a ter proteção estruturada da marca e maior capacidade de identificar phishing; monitoramento de Deep e Dark Web; inteligência para contextualizar ameaças; automação e integrações; proteção reputacional; maior visibilidade dos ativos; resposta mais rápida; governança recorrente; e, como resultado agregado, resiliência digital. O ponto mais importante é que esses benefícios não funcionam isoladamente. A visibilidade alimenta a inteligência, a inteligência orienta a decisão, a decisão acelera a resposta e a governança garante evolução. Portanto, o projeto entrega uma capacidade operacional integrada, e não apenas acesso a uma plataforma. MENSAGEM-CHAVE: A soma de tecnologia, processo e governança cria valor sustentável. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Cards com Fade por linha; cadeia de valor por último.

## Slide 9
MARCO DE TRANSIÇÃO
Implementação concluída.
Resiliência digital ativada.
Agradecemos à TruckPag, Axur e Netfive pela parceria, confiança e colaboração ao longo da implementação.
✓
MONITORAMENTO
✓
EVOLUÇÃO
✓
MELHORIA CONTÍNUA
✓
TRUCKPAG
×
×
Obrigado.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Formalizar o encerramento, agradecer as equipes e marcar o início da jornada contínua. CONTEÚDO RESUMIDO: A implantação foi concluída e inicia-se a fase contínua de monitoramento, evolução e melhoria. SUGESTÃO VISUAL: Slide institucional em fundo escuro, com mensagem de transição e três pilares da nova fase. SPEAKER NOTES: Encerramos formalmente a fase de implementação do Projeto TruckPag + Axur. Agradecemos à TruckPag pela confiança e participação nas validações, à Axur pela plataforma e apoio especializado, e à Netfive pela coordenação e integração da operação. O resultado deste projeto é uma capacidade ativada para proteger a presença digital da TruckPag. A partir de agora, o foco muda para monitoramento contínuo, evolução e melhoria. Nosso compromisso é manter o ambiente visível, os riscos priorizados e a resposta cada vez mais eficiente. Obrigado. MENSAGEM-CHAVE: O projeto termina; a jornada contínua de resiliência digital começa. TEMPO ESTIMADO: 1 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Fade suave do título; três pilares aparecem juntos. Encerrar sem transição automática.

## Slide 10
APÊNDICE EXECUTIVO
Executive Summary | 1 página
Decisão, valor, risco residual e prioridade dos próximos 30 dias
3 min
STATUS
100%
IMPLEMENTAÇÃO CONCLUÍDA
COBERTURA
3 frentes
MARCA • D&DW • CTI
INTEGRAÇÃO
3 canais
API • WHATSAPP • E-MAIL
DEEP & DARK WEB
0 achados
NA VALIDAÇÃO FINAL
O que foi entregue
Tenant e ativos configurados
Cenários de marca monitorados
Fluxos de comunicação definidos
Governança de sustentação ativada
Risco residual
Validação humana continua necessária
Takedown depende de autorização
Cobertura cresce com telemetria
Ameaças externas seguem dinâmicas
Prioridade D+30
Acordar SLA de validação
Implantar One Pixel
Estabelecer baseline dos KPIs
Rodar cadência semanal
OBJETIVO Dar à diretoria uma visão única do status, valor, riscos e decisões imediatas.
MENSAGEM-CHAVE
A capacidade está ativa; o foco executivo agora é velocidade de validação e disciplina operacional.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Consolidar em uma página o status do projeto e as prioridades de gestão. CONTEÚDO RESUMIDO: 100% da implantação concluída; três frentes de cobertura; três canais de integração; nenhum achado Deep/Dark Web na validação final; riscos residuais e prioridades D+30. SUGESTÃO VISUAL: Quatro métricas no topo e três cards de síntese na base. SPEAKER NOTES: Para a visão executiva: a implantação está 100% concluída. A capacidade cobre proteção de marca, Deep e Dark Web e inteligência de ameaças, com comunicação por API, WhatsApp e e-mail. Na validação final, não foram registrados achados de Deep e Dark Web, o que representa um cenário favorável. O risco residual está principalmente na necessidade de validação humana, na autorização para takedown e na ampliação da telemetria. Nos próximos 30 dias, as prioridades são acordar o SLA de validação, implementar o One Pixel, estabelecer o baseline dos indicadores e consolidar a cadência semanal. MENSAGEM-CHAVE: Status verde, com ações operacionais claras para converter capacidade em resultado recorrente. TEMPO ESTIMADO: 3 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Métricas em conjunto; cards por Aparecer.

## Slide 11
RESULTADOS
Principais resultados do projeto
Entregas verificáveis organizadas por tecnologia, processo e governança
2 min
TECNOLOGIA
✓
Tenant operacional
✓
Ativos prioritários cadastrados
✓
Cenários de monitoramento configurados
✓
Integrações multicanal previstas
CAPACIDADE ATIVA
PROCESSO
✓
Fluxo de triagem definido
✓
Validação TruckPag requerida
✓
Takedown condicionado ao aceite
✓
Rotina de acompanhamento estruturada
FLUXO DEFINIDO
GOVERNANÇA
✓
Operação assistida iniciada
✓
Reuniões semanais
✓
Canais de suporte formalizados
✓
KPIs definidos para baseline
CADÊNCIA ATIVA
OBJETIVO Distinguir fatos entregues de métricas ainda em processo de baseline.
MENSAGEM-CHAVE
O projeto entrega tecnologia configurada, processo definido e governança ativada.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Apresentar os resultados verificáveis sem atribuir números não apurados. CONTEÚDO RESUMIDO: Resultados em três pilares: tecnologia operacional, processo de triagem e takedown definido, e governança de sustentação ativada. SUGESTÃO VISUAL: Três colunas com listas de entregas e status. SPEAKER NOTES: Os resultados do projeto estão organizados em três pilares. Em tecnologia, temos tenant operacional, ativos prioritários cadastrados, cenários configurados e integrações previstas. Em processo, definimos triagem, validação pela TruckPag, condicionantes de takedown e acompanhamento. Em governança, iniciamos a operação assistida, formalizamos reuniões semanais e canais de suporte, e definimos o conjunto de KPIs. Não apresentamos números de incidentes ou tempos médios como resultado porque o baseline começa com a operação. Essa distinção preserva a integridade executiva do reporte. MENSAGEM-CHAVE: As entregas são concretas; as métricas de desempenho serão estabelecidas no primeiro ciclo operacional. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Colunas por Fade, da esquerda para a direita.

## Slide 12
PERFORMANCE
KPIs para medir risco, velocidade e efetividade
Baseline no primeiro ciclo; metas aprovadas após dados reais
3 min
MTTD
Tempo entre primeira evidência e detecção
APURAR D+30
MTTR
Tempo entre validação e mitigação
APURAR D+30
Incidentes detectados
Volume por severidade e origem
BASELINE MENSAL
Phishing identificado
Casos confirmados / sinais avaliados
TAXA DE CONFIRMAÇÃO
Takedowns
Solicitados, concluídos e tempo por canal
EFETIVIDADE
Credenciais expostas
Novas, recorrentes e criticidade
TENDÊNCIA
Superfície de ataque
Ativos novos, removidos e monitorados
EVOLUÇÃO LÍQUIDA
SLA de validação
Alertas respondidos dentro do acordo
DEFINIR META
REGRA DE GESTÃO
Medir → estabelecer baseline → pactuar meta → acompanhar tendência → corrigir desvio
OBJETIVO Definir o painel de gestão sem criar metas arbitrárias antes do baseline.
MENSAGEM-CHAVE
No primeiro mês, qualidade do baseline é mais importante que uma meta sem evidência.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Apresentar os KPIs e a abordagem responsável para baseline e metas. CONTEÚDO RESUMIDO: MTTD, MTTR, incidentes detectados, phishing identificado, takedowns, credenciais expostas, evolução da superfície de ataque e SLA de validação. SUGESTÃO VISUAL: Oito cards de KPI com definição e status de medição; regra de gestão na base. SPEAKER NOTES: Propomos um painel com oito indicadores. MTTD mede o tempo até a detecção; MTTR, o tempo entre validação e mitigação. Volume de incidentes e phishing mostra demanda e qualidade de detecção. Takedowns mede execução e efetividade. Credenciais expostas e superfície de ataque mostram a evolução do risco. O SLA de validação mede a participação operacional da TruckPag. Como a operação está começando, o primeiro ciclo deve estabelecer o baseline. Depois de dados reais, pactuamos metas com a diretoria e acompanhamos tendência. Isso evita metas arbitrárias e permite compromissos realistas por criticidade e canal. MENSAGEM-CHAVE: KPIs tornam a operação gerenciável; baseline confiável precede metas. TEMPO ESTIMADO: 3 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Cards por linha; regra de gestão em Wipe.

## Slide 13
TRANSIÇÃO
Modelo operacional e responsabilidades
Clareza de papéis reduz latência e evita alertas sem decisão
2 min
ATIVIDADE
TRUCKPAG
AXUR
NETFIVE
Monitorar fontes e detectar sinais
I
R/A
C
Enriquecer e priorizar alertas
C
R
A
Validar contexto de negócio
R/A
C
C
Autorizar takedown
R/A
C
C
Executar e acompanhar mitigação
I
R
A
Reportar KPIs e recomendações
C
C
R/A
R = Responsável • A = Accountable / aprovador • C = Consultado • I = Informado
VALIDAR RACI NA 1ª REUNIÃO SEMANAL
OBJETIVO Alinhar a proposta de papéis para que cada alerta tenha responsável e aprovador.
MENSAGEM-CHAVE
A TruckPag decide o contexto e autoriza; Axur detecta; Netfive coordena e reporta.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Propor uma matriz RACI para a operação assistida e eliminar ambiguidades. CONTEÚDO RESUMIDO: TruckPag valida contexto e autoriza takedown; Axur monitora e executa capacidades da plataforma; Netfive prioriza, coordena, acompanha e reporta. SUGESTÃO VISUAL: Matriz RACI com seis atividades e três organizações. SPEAKER NOTES: A transição exige clareza de papéis. A Axur é responsável pela capacidade de monitoramento, detecção e execução técnica suportada pela plataforma. A TruckPag é responsável por validar o contexto de negócio e aprovar takedowns, pois detém a autoridade sobre marca, parceiros e exceções. A Netfive coordena a operação, apoia a priorização, acompanha a mitigação e reporta indicadores e recomendações. Esta matriz é uma proposta para validação na primeira reunião semanal. O objetivo é simples: nenhum alerta deve ficar sem responsável, prazo ou decisão. MENSAGEM-CHAVE: Responsabilidades explícitas reduzem a latência operacional. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Tabela sem animação; destaque por Fade nas linhas de validação e autorização.

## Slide 14
FAQ DIRETORIA
Perguntas que orientam a decisão executiva
Respostas objetivas sobre status, risco, responsabilidade e valor
4 min
?
A implantação terminou?
Sim. Os nove marcos foram concluídos e o ambiente está operacional.
?
Estamos livres de risco digital?
Não. A capacidade reduz tempo de descoberta e resposta; o risco externo permanece dinâmico.
?
“Nenhum resultado” significa ausência de risco?
Significa ausência de achado no momento da validação, sob o escopo monitorado.
?
O que depende da TruckPag?
Validar alertas, autorizar takedowns, apoiar o One Pixel e cumprir a cadência.
?
Como mediremos retorno?
Por tendência de MTTD/MTTR, volume confirmado, takedowns e redução da exposição.
?
Quando haverá metas numéricas?
Após o baseline do primeiro ciclo operacional e validação da governança.
OBJETIVO Antecipar dúvidas executivas e reforçar uma leitura realista de risco e resultado.
MENSAGEM-CHAVE
O projeto reduz incerteza e tempo de exposição; não elimina a necessidade de gestão contínua.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Responder às principais perguntas da diretoria sobre conclusão, risco, responsabilidades, retorno e metas. CONTEÚDO RESUMIDO: Seis perguntas e respostas executivas sobre implantação, risco residual, ausência de achados, dependências da TruckPag, medição de retorno e metas. SUGESTÃO VISUAL: Grade de seis cards de pergunta e resposta. SPEAKER NOTES: Este FAQ antecipa as principais dúvidas. A implantação terminou e o ambiente está operacional. Isso não significa risco zero: ameaças externas mudam e exigem monitoramento. Nenhum resultado encontrado é um registro favorável do momento e do escopo, não uma garantia permanente. A TruckPag tem papel ativo na validação e autorização, além da implementação do One Pixel. O retorno será medido pela evolução de tempos, volume confirmado, efetividade de takedowns e tendência de exposição. Metas numéricas serão propostas depois do baseline, para que sejam baseadas em evidência. MENSAGEM-CHAVE: A expectativa correta é redução de exposição e aumento de capacidade, não risco zero. TEMPO ESTIMADO: 4 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Sem animação ou Fade único da grade completa.

## Slide 15
ROTEIRO DO APRESENTADOR
Condução sugerida | 18–22 minutos
Sequência de fala para manter foco em valor, decisão e transição
2 min
1
00–01
ABERTURA
Confirmar o encerramento e o objetivo da reunião.
2
01–03
EXECUÇÃO
Percorrer os nove marcos e registrar o status 100%.
3
03–07
CAPACIDADES
Brand Protection e Deep/Dark Web: cobertura e cenário atual.
4
07–11
OPERAÇÃO
Próximos passos, integrações e governança assistida.
5
11–15
VALOR
Benefícios, resultados e síntese executiva.
6
15–18
GESTÃO
KPIs, responsabilidades e decisões D+30.
7
18–22
FAQ + FECHO
Responder dúvidas e reforçar a nova fase contínua.
DICA
Use os slides 10–16 como apêndice: aprofunde apenas conforme o interesse da audiência.
OBJETIVO Dar ao apresentador um roteiro completo, com ritmo e mensagens por bloco.
MENSAGEM-CHAVE
Conduza a reunião do status para o valor e encerre com decisões práticas.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Orientar o apresentador sobre sequência, tempo e intenção de cada bloco. CONTEÚDO RESUMIDO: Roteiro de 18–22 minutos: abertura, execução, capacidades, operação, valor, gestão, FAQ e encerramento. SUGESTÃO VISUAL: Timeline vertical com tempos, blocos e instruções de fala. SPEAKER NOTES: Conduza a apresentação em sete blocos. Abra confirmando o marco de encerramento. Depois, demonstre a disciplina da execução. Em seguida, explique as capacidades de proteção de marca e Deep/Dark Web. Passe para a operação, destacando dependências, integrações e governança. Consolide o valor e os resultados. Use o apêndice para detalhar KPIs, RACI e decisões dos próximos 30 dias. Finalize com o FAQ e a mensagem de transição. Mantenha os slides 10 a 16 como material de apoio; aprofunde apenas quando houver pergunta ou interesse específico. MENSAGEM-CHAVE: Ritmo executivo: status → capacidade → valor → decisão → transição. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Wipe vertical discreto na timeline; sem animação nos textos.

## Slide 16
GUIA DE USO
Design, hierarquia e animações discretas
Padrões para manter consistência em futuras atualizações
2 min
Cores
Navy #071A2B
Green #18C58F
Blue #0F5FFF
Background #F4F7FA
Tipografia
Inter Bold — títulos
Inter SemiBold — chamadas
Inter Regular — corpo
Mínimo recomendado: 18 pt em tela
Hierarquia visual
1 mensagem principal por slide
3–5 elementos prioritários
Contraste alto e espaço negativo
Dados antes de decoração
Acessibilidade
Não depender apenas de cor
Contraste consistente
Leitura da esquerda para a direita
Textos curtos em tela
Animações sugeridas
Transição: Fade, 0,3–0,5 s
Linha do tempo: Wipe horizontal
Cards: Aparecer por grupo
Fluxos: sequência da esquerda para a direita
Evitar: zoom, bounce, som, rotação, transição automática.
REGRA DE OURO
Animação deve revelar a lógica da mensagem — nunca competir com ela.
OBJETIVO Preservar a qualidade visual e orientar atualizações no PowerPoint.
MENSAGEM-CHAVE
Consistência e simplicidade reforçam credibilidade executiva.
Notes: OBJETIVO DO SLIDE: Documentar as recomendações de design, tipografia, hierarquia e animação. CONTEÚDO RESUMIDO: Paleta institucional, uso de Inter, regras de hierarquia e acessibilidade e sugestões de animações discretas. SUGESTÃO VISUAL: Cinco cards de referência e uma regra de ouro. SPEAKER NOTES: Para atualizações futuras, mantenha a paleta em azul-marinho, verde e azul, com fundo claro. Use Inter em toda a apresentação e preserve a hierarquia entre título, chamada e corpo. Limite cada slide a uma mensagem principal e priorize informação sobre decoração. Em animações, use Fade, Wipe e Aparecer, sempre em durações curtas. Evite efeitos que tirem a atenção da mensagem. A regra é simples: a animação deve explicar a sequência, e não disputar atenção com o conteúdo. MENSAGEM-CHAVE: Design executivo é clareza, consistência e foco. TEMPO ESTIMADO: 2 min ANIMAÇÃO SUGERIDA: Slide de referência; não aplicar animação.